采购项目技术参数、功能需求及商务要求响应情况

| 序号 | 技术参数、功能需求及商务要求 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 响应技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本情况： 1、项目地点：自贡市东部新城。 2、主要建设内容和规模：整个院区占地约244.93亩，其中建设用地169.5亩，绿化用地75.43亩，拟建总建筑面积40万平方米，总投资29亿元，分期进行建设。本次建设一期工程分四个项目立项，建筑面积277933.09平方米，概算投资金额197691.22万元。 3、自贡市内自同城区域医疗中心：总建筑面积130562.5平方米，其中地上建筑面积106025平方米，地下建筑面积24537.5平方米。建设门诊部7486平方米、住院部38454平方米、危急重症诊疗区8910平方米、医技区36042.3平方米、行政及辅助用房15132.7平方米、地下车库18836平方米、设备用房以及相关配套设施5701.5平方米。 4、自贡市公共卫生临床中心建设项目：总建筑面积60014平方米，其中地上建筑面积40005平方米，地下建筑面积20009平方米。建设住院病房12634平方米、门诊及业务用房21584.92平方米、重症病房536平方米、医技科室8790平方米、感染性疾病研究救援中心2132平方米、地下车库10698平方米、设备用房以及相关配套设施3639.08平方米。 5.川南心脑血管疾病紧急救援中心建设项目：总建筑面积60254.5平方米，其中地上面积33246.5平方米，地下面积27008平方米。建设手术室(含杂交手术室)2754平方米、重症监护室427平方米、心肺功能室2587平方米、电生理室2587平方米、门诊部6861.5平方米、医技区15800平方米、住院部2230平方米、地下车库22080平方米、设备用房以及相关配套设施4928平方米。 - 6.川南灾害医学紧急救治中心项目：总建筑面积27102平方米，其中地上建筑面积16436平方米，地下建筑面积10666平方米。建设急诊部5466平方米、EICU700平方米、手术间233平方米、门诊8021平方米、医技365平方米、住院部1651平方米、地下车库7795平方米、相关配套设施2871平方米。 - （二）项目服务内容及要求： 1、工作目标：通过环境保护设施竣工验收，并在全国建设项目环境影响评价管理信息平台填报备案，取得排污许可证。 2、服务内容： ①根据环境保护法律、法规、技术规范和各级环境主管部门有关要求，依照本项目环境影响报告书、报告表、批复文件及工程实际情况制定环境监测计划，开展环境监测工作，全面及时的掌握工程施工阶段及环境保护验收阶段环境状况，为制定必要的污染防控措施提供依据。 ②按照监测报告制度要求开展监测工作，编制并提交环境监测报告。 ③检查项目环保措施“三同时”制度落实情况，如存在问题，需制定整改措施，并协助项目业主完成整改。 ④检查本项目有无重大变动，如有重大变动，需及时提醒发包人组织开展环境影响评价变更工作。 ⑤编制、整理、提交验收需要相关监测成果文件，编制项目竣工环保验收报告，配合业主完成竣工环境保护验收，按验收要求整编成果文件，并对成果文件进行复核。 ⑥协助项目业主成立竣工环保验收组对验收调查报告进行审查，审查通过后，对竣工验收报告进行公示，公示完成后，在全国建设项目环境影响评价管理信息平台填报备案。 ⑦负责办理项目排污许可证。 ⑧与项目竣工环保验收、排污许可证办理相关的其他工作。 （三）成果要求： 1、供应商提交的成果须符合国家的各项政策、法规，并执行主管部门颁布的相关标准、规范、规程等；服务工作必须科学、客观、公正；成果须通过相关部门的审查。 2、需提供纸质文本4套，电子文档1份，包括图册，汇报、评审PPT，纸质成果电子版等。 3、排污许可证原件。 |  |  |
| 2 | 商务要求： 1、服务期限：从合同生效之日起4个月内完成排污许可证办理，2个月内完成环境保护竣工验收。 2、报价要求：供应商报价是指完成本项目所有服务内容的全部费用，包括供应商履约过程中的竣工验收环境保护监测费、验收报告编制费、仪器设备使用费、现场查勘费、人工费、资料费、差旅费、成果评审费、专家费、税金、利润、后续跟踪服务费等与本项目相关的一切费用。如报价估算错误等导致的后果由供应商自行承担。 3、其他要求：成交供应商接到需求调查人通知后须1小时内响应，4小时内到达现场。成交供应商应开具增值税发票。 4、自成交供应商签订合同之日起至本项目完工验收合格之日，在项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等一切安全责任由成交供应商负责。 成交供应商应做好即有设备设施以及公共区域的成品保护，如有损坏或损失，由成交供应商赔付。 5、自成交供应商签订合同之日起至本项目完工验收合格之日，在项目实施过程中的人身安全、财产安全、环境安全、人事纠纷等一切安全责任由成交供应商负责。成交供应商应做好即有设备设施以及公共区域的成品保护，如有损坏或损失，由成交供应商赔付。 |  |  |